Project Plan for Project I  1/2026

Project ID: CprE69-1-07      Project Name: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกแหล่งกำเนิดและประเมินความรุนแรงของการคายประจุบางส่วนในหัวต่อสายเคเบิล

Development of a Web-Based Application for Partial Discharge Source Classification and Severity Assessment in Cable Terminations

Project I duration: July 2026 – September 2026  (เดือนที่เริ่มปฏิบัติงานจริง ถึง เดือนสิ้นสุดของโครงงาน 1)

|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. |
| 1 | รวบรวม System Requirements และออกแบบ User Workflow ด้วย Wireframe บน Figma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาสถาปัตยกรรมโมเดล AI (CNN Engine) ด้วย Python สำหรับประมวลผลรูปภาพ PRPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัฒนาระบบหลังบ้านด้วย FastAPI ร่วมกับ PostgreSQL เพื่อสร้าง RESTful API และระบบคำนวณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัฒนาระบบหน้าบ้านด้วย Next.js (TypeScript + Tailwind) และ Edge Computing สร้างระบบ Dashboard และเชื่อมต่อ API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ทดสอบระบบรวม (Integration Testing), ปรับแต่ง Web Performance และจัดทำเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Planned task |  | Task progress (Percent) |
| --- | --- | --- | --- |

คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบแผนดำเนินโครงงาน

| บทนำ ดิสชาร์จบางส่วน (PD) ไม่ตรวจพบ → ฉนวนเสื่อม/เสียหายรุนแรง วินิจฉัยด้วยมือช้า+ไม่สม่ำเสมอ → PD Insight ช่วยจำแนก+ประเมินความรุนแรง ทฤษฎี PD/PRPD - PRPD: กราฟขนาดดิสชาร์จ vs มุมเฟส ใช้จำแนกแหล่งกำเนิด - 3 ประเภท: Corona, Surface, Internal - Gap-Time (ms) + แหล่งกำเนิด → ความรุนแรง (Initial/Moderate/High) | ทฤษฎี AI/ซอฟต์แวร์ - MobileNetV2 (Transfer Learning) → Dense256→128→3 (sigmoid อิสระ) - FastAPI + SQLAlchemy = REST API - PostgreSQL เก็บ case/calibration/ประวัติ แยกตามบัญชี เทคโนโลยี (ตามสถานะ) - ออกแบบ 40% - Figma - AI Engine 30% - Python, TensorFlow, OpenCV - Backend 40% - FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL - Frontend/Testing 20% - Next.js/Tailwind, Docker | ผลการดำเนินงาน - ขั้นตอน 1 (40%): รวบรวม requirements, ออกแบบ user workflow, wireframe บน Figma (Sign In, Dashboard, Case Workflow) - ขั้นตอน 2 (30%): เลือกสถาปัตยกรรม MobileNetV2, เตรียม/ทำความสะอาดชุดข้อมูล PRPD, พัฒนา pipeline - ขั้นตอน 3 (40%): วางโครงสร้าง FastAPI, ออกแบบ DB schema, ร่าง REST endpoint แรก - ขั้นตอน 4-5 (20%): เริ่มวางแผนโครงสร้าง Frontend และแนวทาง Integration Testing เบื้องต้น | ปัญหา/อุปสรรค - ภาพ PRPD จากผู้ใช้แต่ละคนความละเอียด/รูปแบบต่างกัน - แยกแยะ Internal ต้องปรับ threshold ระวัง - data schema ระหว่าง AI/Backend ยังไม่นิ่ง - ทีมประสบการณ์ deploy จำกัด แผนต่อไป - จบโมเดล AI + จบ API/DB - เริ่ม Frontend (Next.js) ตาม Gantt - Integration Testing + จัดทำเล่มรายงาน |
| --- | --- | --- | --- |

| Team leader signature .............................................. ( Mr. Tanaphat Boonsong ) ......./......./.......... | Project advisor signature .............................................. ( Assoc. Prof. Cattareeya Suwannasri ) ......./......./.......... |
| --- | --- |