Project Plan for Project I  1/2026

Project ID: CprE69-1-07      Project Name: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกแหล่งกำเนิดและประเมินความรุนแรงของการคายประจุบางส่วนในหัวต่อสายเคเบิล

Development of a Web-Based Application for Partial Discharge Source Classification and Severity Assessment in Cable Terminations

Project I duration: July 2026 – September 2026  (เดือนที่เริ่มปฏิบัติงานจริง ถึง เดือนสิ้นสุดของโครงงาน 1)

|  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. |
| 1 | รวบรวม System Requirements และออกแบบ User Workflow ด้วย Wireframe บน Figma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาสถาปัตยกรรมโมเดล AI (CNN Engine) ด้วย Python สำหรับประมวลผลรูปภาพ PRPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัฒนาระบบหลังบ้านด้วย FastAPI ร่วมกับ PostgreSQL เพื่อสร้าง RESTful API และระบบคำนวณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัฒนาระบบหน้าบ้านด้วย Next.js (TypeScript + Tailwind) และ Edge Computing สร้างระบบ Dashboard และเชื่อมต่อ API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ทดสอบระบบรวม (Integration Testing), ปรับแต่ง Web Performance และจัดทำเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Planned task |  | Task progress (Percent) |
| --- | --- | --- | --- |

Team leader signature  ....................................................

( Mr. Tanaphat Boonsong )

......./......./..........

Project advisor signature  ....................................................

( Assoc. Prof. Cattareeya Suwannasri )

......./......./..........